Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela Ingeniería en Computadores

Curso: CE1104 Fundamentos de sistemas computacionales

Atributos de Proyecto

StrangerTEC

Estudiantes:

Ignacio José Apuy Anchía

Jordanny Steven Hernández Mora

Profesor:

Leonardo Araya Martínez

Semestre I 2026

# 0. Indice

0. Indice	2

1. Metas del proyecto	3

2. Roles	4

3. Reglas	5

4. Estrategias	6

5. Cronograma	7

6. Bitácora	8

7. Coevaluación	9

8. Evaluación de estrategias	10

# 1. Metas del proyecto

Para la confección del trabajo se establecieron las siguientes metas que buscan asegurar la completitud, calidad y expectativas del proyecto.

- Crear un prototipo funcional de la pared de Stranger Things: Diseñar un prototipo en hardware y software que permita simular un minijuego basado en código morse. Este mismo debe guardar relación con el caso propuesto y mantener similitudes con la serie original.

- Implementar el código morse en el prototipo: Tomando el código morse como tema central, se busca implementar distintos métodos, como sonidos y luces que permitan evidenciar el uso de este mismo en el prototipo.

- Desarrollar distintos modos de juego: Se busca implementar exactamente dos modos de juego, los cuales requieren de comunicación entre el módulo del prototipo y una computadora.

- Mantener la colaboración y los roles en equipo: A través de la definición de roles se busca establecer la función de cada integrante de este equipo. Esto permite mantener un trabajo colaborativo a fin de disminuir la carga de trabajo.

- Diseñar una estructura ordenada: Tanto la documentación del prototipo como su diseño debe ser ordenado. Se planea establecer una documentación clara del código y a su vez optimizar el uso de componentes en el prototipo.

# 2. Roles

En la siguiente tabla se muestra el rol asignado de cada uno de los integrantes del proyecto, así como sus responsabilidades y entregables asociados.

| Integrante | Rol asignado | Responsabilidades principales | Entregables asociados |
| --- | --- | --- | --- |
| Ignacio José Apuy Anchía | Desarrollador y Diseñador de Software y Hardware | Desarrollador del código del prototipo C++. Diseñador del módulo en hardware. | Código fuente. Documentación del código. Hardware del prototipo |
| Jordanny Steven Hernández Mora | Diseñador de producto. Encargado de documentación | Crear la documentación. Analista de código fuente. Diseñador de la maqueta | Documentación de atributos. Documentación técnica. Diseño de la maqueta |

# 3. Reglas

Las reglas del proyecto están diseñadas para que cada miembro del proyecto conozca sus responsabilidades y deberes respecto al proyecto a elaborar. Es fundamental el acatamiento de estas para el éxito del trabajo.

- Se utilizará Arduino Mega 2560 como módulo de hardware para el prototipo

- Cumplir con las responsabilidades establecidas en los roles del proyecto.

- Se establece Telegram como canal principal de comunicación.

- Debe existir comunicación constante en el equipo.

- Todo el equipo debe verificar la funcionalidad del prototipo.

- Se deben realizar pruebas respecto a los cambios en el prototipo.

- Ambas partes deben conocer su función y saber explicar lo que hizo.

- Se recopila cualquier duda o consulta, finalmente si no se resuelve por cuenta propia enviamos la consulta al profesor.

- El código debe haber sido probado y compilado antes de subirlo.

- Cualquier idea o sugerencia debe ser aprobada por ambas partes.

- Toda la documentación realizada debe haber sido revisada por ambas partes.

- Ambos participantes deben informar los avances que realizan.

- Los gastos del proyecto deben dividirse de forma equitativa

# 4. Estrategias

A continuación se explican las estrategias definidas para la realización del proyecto. Diseñadas con el fin de establecer una idea de cómo se van a ejecutar las responsabilidades del equipo, tomando en cuenta las habilidades y conocimientos de ambas partes.

- Se define el Arduino Mega 2560 como herramienta con la cuál se desarrollará toda la funcionalidad de la maqueta.

- El desarrollador y diseñador del prototipo queda a cargo de la programación de dicho Arduino, este mismo diseña la estructura del prototipo y su código. A su vez debe procurar optimizar el espacio que ocupan las piezas del hardware. El encargado tiene como objetivo crear y programar las partes del hardware a fin de conseguir una hilera vertical y horizontal de LEDs que identifiquen un carácter en la matriz del abecedario.

- El diseñador del producto se encarga de la parte externa y la apariencia de la maqueta. Cuando todo el hardware está terminado, este se encarga de crear la caja que mantendrá la parte del hardware oculta, dejando a la vista únicamente la matriz del abecedario y las luces que indican el carácter en este. Su objetivo es diseñar la caja que contenga el módulo, y mantener una estética de modo que solo sea visible módulos de entrada y las luces para el abecedario

- Tras finalizar ambas partes. Se aprovecha el tiempo previo antes de la documentación (establecido en el cronograma) para implementar nuevas ideas o detalles para el prototipo en general.

- En caso de que alguna de las partes no cumpla con lo que le corresponde, el otro integrante debe de ayudar solo sí este dispone de tiempo.

- Para los recursos del proyecto, ambas partes buscan tiendas en las cercanías del TEC y recomendaciones de conocidos. Finalmente cualquier gasto debe ser cubierto equitativamente por el equipo

- Realizar reuniones presenciales para verificar el funcionamiento del prototipo y sugerir cambios e ideas para este, y aplicarlos si ambas partes están de acuerdo.

- El encargado de la documentación del proyecto (El mismo que el diseñador de producto) deberá recibir la aprobación del otro integrante para dar por concluido la finalización de los documentos.

# 5. Cronograma

| Nº | Actividad | Responsable | Duración estimada | Fecha inicio | Fecha fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reunión preliminar del proyecto | Todo el equipo | 1 día | 05/04/2026 | 05/04/2026 |
| 2 | Reunión de materiales para el proyecto | Todo el equipo | 2 días | 06/04/2026 | 07/04/2026 |
| 3 | Diseño preliminar del hardware | Desarrollador de software y hardware | 5 días | 08/04/2026 | 12/04/2026 |
| 4 | Diseño final del hardware | Desarrollador de software y hardware | 4 días | 13/04/2026 | 16/04/2026 |
| 5 | Diseño externo de la maqueta | Diseñador de producto | 2 días | 17/04/2026 | 18/04/2026 |
| 6 | Adiciones y correcciones al prototipo | Todo el equipo | 5 días | 19/04/2026 | 23/04/2026 |
| 7 | Documentación final del proyecto | Encargado de documentación | 5 días | 24/04/2026 | 28/04/2026 |
| 8 | Pruebas finales y correcciones | Todo el equipo | 1 día | 29/04/2026 | 29/04/2026 |
| 9 | Entrega final del prototipo y documentación completo | Todo el equipo | 1 día | 30/04/2026 | 30/04/2026 |

# 6. Bitácora

| Fecha | Integrantes | Actividad realizada | Tiempo invertido | Herramientas utilizadas | Resultado obtenido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05/04/2026 | Todo el equipo | Organización preliminar del proyecto | 2 Horas | Telegram | Se consolidó el equipo de proyecto | Quedan pendientes consultas con el profesor |
| 10/04/2026 | Todo el equipo | Evaluar componentes de hardware necesarios | 3 Horas | Telegram | Se obtuvieron tiendas y alternativas a estas para conseguir componentes | Raspberry Pi Pico Agotado en múltiples tiendas |
| 12/04/2026 | Desarrollador de software y hardware | Crear un prototipo preliminar | 6 Horas | Arduino IDE | Prototipo preliminar hecho en Arduino | Se realiza a fin de tener una idea de como crear el prototipo final |
| 13/04/2026 | Desarrollador de software y hardware | Compra de componentes necesarios | 2 Horas |  | Se obtuvieron los componentes necesarios para el prototipo | Raspberry Pi Pico queda como último componente pendiente |
| 13/04/2026 | Todo el equipo | Taller de documentación externa | 1 Hora | Google Meet Notas | Explicación de cómo realizar la documentación externa |  |
| 17/04/2026 | Todo el equipo | Reestructuración del proyecto | 3 Horas | Telegram | Se elimina la idea del Raspberry Pi Pico por estar agotado. Todo el prototipo será hecho en Arduino | Se obtienen todos los componentes faltantes |
| 19/04/2026 | Desarrollador de software y hardware | Finalización del prototipo | 3 Horas | Arduino IDE | Prototipo final terminado | Quedan algunas dudas con el prototipo. Preguntar al profesor y hacer retoques si lo amerita |
| 20/04/2026 | Todo el equipo | Reunión para verificar el prototipo final | 2 Horas |  | Validación del prototipo de ambas partes |  |
| 20/04/2026 | Diseñador de producto | Diseño de la caja para contener el Arduino | 4 Horas |  | Avance con la caja para contener el Arduino | Pendiente recubrir la parte superior para visualizar la matriz del abecedario |
| 22/04/2026 | Diseñador de producto | Diseño de la caja para contener el Arduino | 1 Hora |  | Finalización de la caja que contiene el Arduino | El desarrollador de software y hardware requiere hacer retoques en el módulo |
| 25/04/2026 | Desarrollador de software y hardware | Cambios en hardware y software del prototipo | 3 Horas | Arduino IDE | Aplicados cambios según consulta con el profesor |  |
| 25/04/2026 | Diseñador de producto | Retoques en la caja externa | 1 Hora |  | El prototipo se encuentra listo y ensamblado en la caja |  |
| 27/04/2026 | Encargado de documentación | Documentación de Atributos | 6 Horas | Google Docs | Finalización de la documentación de atributos del proyecto |  |
| 29/04/2026 | Encargado de documentación | Documentación externa | 8 Horas | Google Docs | Finalización de la documentación externa del proyecto |  |

# 7. Coevaluación

Ignacio Apuy

Encargado de la parte de software y hardware y diseño del módulo de Arduino.

Ha mostrado iniciativa a la hora de formar el equipo y realizar la programación del Arduino.

Responsabilidad: Ha cumplido con todo su trabajo eficientemente y manteniendo un ritmo constante, dando incluso márgenes para poder realizar retoques y aplicar cambios en el proyecto.

Calidad del trabajo: Ha realizado un excelente trabajo, el código se encuentra debidamente comentado y bien estructurado. El módulo de Arduino ha quedado debidamente compactado y cumple su función en su totalidad.

Participación en el equipo: Sus conocimientos en programación y diseño en módulos de Arduino son admirables. Su participación ha sido indispensable para desarrollar el prototipo

Comunicación: Comunica problemas, avances y sugerencias de manera clara y asertiva. Se ha mantenido en contacto para indicar todo cambio realizado y tomar en cuenta la opinión del equipo.

Actitud: Ha demostrado iniciativa para realizar el proyecto. Se evidencia su motivación y responsabilidad con el proyecto en general.

En general su participación ha sido considerable en el proyecto. Destacando sobre todo su desempeño en la parte del código y armando el módulo de hardware y su eficacia para desempeñar su trabajo de manera eficaz.

Jordanny Hernández

Encargado principalmente de construir la maqueta, y documentar los avances y metodologías utilizadas durante el desarrollo del proyecto. Demostró interés y destreza durante los procesos, además de que orientó diversos conceptos hacia información clara y útil destinada a ser aplicada en el proyecto, preservando la calidad y el orden.

Responsabilidad: Elaboró con suficiencia, aspectos importantes con total profesionalidad y organización durante el transcurso del proyecto, principalmente en la documentación y la base para pasar de un prototipo a una maqueta como tal. Las ideas fueron debidamente propuestas y ejecutadas con autonomía y empeño, buscando las mejores estrategias.

Calidad del trabajo: El ejercicio de las tareas propuestas denotan control y capacidad para mantener una línea de trabajo de alta calidad. La documentación fue pensada y ejecutada con suficiente esfuerzo, manteniendo cada detalle alineado y debidamente revisado en tiempo y forma.

Participación en el equipo: Demostró alto interés en cumplir con lo establecido y querer obtener los mejores resultados. Se admira la evaluación de la logística para evaluar qué componentes e información se necesitaba, los tiempos y los resultados esperados en y durante cada proceso.

Comunicación: Se destaca la disposición a comunicar los avances debidamente, y consultar el estado de otras partes del proyecto para luego generar una percepción clara del progreso como tal, y los cambios que sean necesarios decidir para continuar. Las propuestas fueron claras y debidamente objetivas con los requerimientos del proyecto.

Actitud: Presenta empatía y esfuerzo para alcanzar los objetivos, preservando la eficacia y el respeto, apoyando en cualquier situación de manera indiferente y de forma profesional.

En general se da a destacar el empeño e interés aplicado en el proyecto. Es suficiente para admirar, especialmente en cuanto a la creatividad para brindar ideas y poder realizarlas de forma que los resultados denotan alta calidad. Su participación fue de gran calibre en cuanto al impacto que generó en el proyecto.

# 8. Evaluación de estrategias

En general las estrategias propuestas han sido útiles para guiar el trabajo del equipo durante el desarrollo del prototipo.

- Ambos integrantes cumplieron con su rol y trabajo según se indicaba en los roles asignados y las estrategias previamente definidas. Realizaron su trabajo de manera eficiente y complementandose el uno al otro.

- Los gastos del proyecto fueron cubiertos de manera equitativa por los integrantes del proyecto.

- El prototipo fue probado y terminado antes del tiempo esperado. Permitiendo aplicar cambios e implementar ideas previo a la entrega del mismo

- Hubo participación por parte de los integrantes en trabajos ajenos a su responsabilidad definida.

- Para la documentación del proyecto, de igual manera, hubo presencia de ambas partes. Permitiendo así sugerencias en formato, redacción e información complementaria del proyecto.